# Planejamento de Software para o Sistema de Gestão Empresarial
## Visão Geral do Projeto
O Sistema de Gestão Empresarial é uma aplicação web desenvolvida para auxiliar empresas na gestão de diversas atividades, como controle de estoque, gestão de clientes e fornecedores, geração de relatórios, entre outros. O sistema visa proporcionar uma interface intuitiva e de fácil utilização para facilitar a administração do negócio.
## Objetivos do Projeto
Os principais objetivos do projeto são:
1. Desenvolver um sistema completo e funcional para gestão empresarial.
2. Oferecer uma interface amigável e intuitiva para os usuários.
3. Permitir o controle eficiente de estoque, clientes, fornecedores e geração de relatórios.
4. Garantir a segurança e integridade dos dados dos usuários.
## Escopo do Projeto
O escopo do projeto inclui as seguintes funcionalidades:
- Cadastro, edição e remoção de produtos no estoque.
- Registro e acompanhamento dos níveis de estoque.
- Cadastro, edição e remoção de clientes.
- Registro de informações como nome, contato e endereço dos clientes.
- Cadastro, edição e remoção de fornecedores.
- Registro de informações como nome, contato e endereço dos fornecedores.
- Geração de relatórios customizados com base em diferentes critérios, como vendas, compras, lucros, etc.
## Tecnologias Utilizadas
O Sistema de Gestão Empresarial será desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:
- Linguagem de programação: Python
- Framework web: Django
- Banco de dados: SQLite (padrão), com opção de integração com outros sistemas de banco de dados (MySQL, PostgreSQL, etc.)
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (com possibilidade de integração com frameworks como Bootstrap para facilitar o design responsivo)
## Cronograma de Desenvolvimento
### Fase 1: Planejamento e Configuração do Ambiente (1 semana)
- Definição dos requisitos do sistema.
- Configuração do ambiente de desenvolvimento (instalação do Python, Django, etc.).
- Criação do repositório do projeto no GitHub.
### Fase 2: Desenvolvimento das Funcionalidades Básicas (4 semanas)
- Implementação do CRUD para produtos no estoque.
- Implementação do controle de níveis de estoque.
- Implementação do CRUD para clientes.
- Implementação do CRUD para fornecedores.
### Fase 3: Implementação de Funcionalidades Avançadas (4 semanas)
- Desenvolvimento do sistema de geração de relatórios.
- Implementação de autenticação de usuários e controle de acesso.
- Testes de integração e correção de bugs.
### Fase 4: Testes e Refinamentos (2 semanas)
- Realização de testes de usabilidade e correção de possíveis problemas.
- Implementação de melhorias na interface do usuário.
- Documentação completa do sistema.
### Fase 5: Lançamento e Suporte (em curso)
- Lançamento da versão inicial do Sistema de Gestão Empresarial.
- Suporte contínuo aos usuários e resolução de problemas.
- Monitoramento e atualização do sistema conforme necessário.
## Considerações Finais
O Planejamento de Software acima serve como um guia para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Empresarial. É importante revisar e ajustar o plano conforme necessário durante o processo de desenvolvimento para garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados de maneira eficiente e dentro do prazo estabelecido.